ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบการประเมิน 360 องศา กนอ.

Project Proposal — 360-Degree Evaluation System (Phase 3)

วันที่จัดทำ: 1 มีนาคม 2569

ระยะงวด: งวดงานที่ 3 (180 วัน)

กำหนดส่งมอบ: 14 มิถุนายน 2569

ระบบ: Laravel + React (Inertia.js) + MariaDB บน Hostinger

# 1. ภาพรวมโครงการ

ระบบการประเมิน 360 องศา กนอ. (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เป็นระบบประเมินบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานระดับ 4-12 โดยประเมินจากหลายมุมมอง (360 องศา) ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน องค์กรภายนอก และการประเมินตนเอง

## ระบบที่มีอยู่แล้ว (Baseline)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Framework | Laravel + React (Inertia.js) |
| Database | MariaDB 10.4 — milesconsultdb |
| Hosting | Hostinger (12GB RAM, 6 Core, 300 PHP Workers) |
| ข้อมูลที่มีอยู่ | ~207,000+ คำตอบ, 1,200+ users, 8,200+ assignments |
| แบบประเมินปัจจุบัน | 5 ชุด (ผู้บริหาร 9-12, พนักงาน 4-8, ประเมินตนเอง) |

# 2. Timeline งวดงานที่ 3

## Milestone หลัก

| วันที่ | Milestone | สถานะที่ต้องการ |
| --- | --- | --- |
| 2–6 มี.ค. 2569 | ทดสอบความเที่ยงตรง + ชี้แจงระบบ | ระบบ stable, ผู้ว่าการ eval พร้อม |
| 7–31 มี.ค. 2569 | พัฒนาและปรับปรุงระบบ | External login, UX, Dashboard ครบ |
| 1 เม.ย. 2569 | เริ่ม Live Evaluation | Production-ready 100% |
| 31 พ.ค. 2569 | สิ้นสุด Live Evaluation | ข้อมูลครบ, ไม่มี critical bugs |
| 1–14 มิ.ย. 2569 | Progress Report 2 | Export/Report สมบูรณ์ |

3. ขอบเขตงาน (Scope of Work)

## Task 1 — แบบประเมินผู้ว่าการ กนอ.

วัตถุประสงค์: สร้างแบบประเมิน 360 องศาสำหรับผู้ว่าการ กนอ. ซึ่งยังไม่มีในระบบปัจจุบัน

### รายละเอียดงาน

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แบบประเมิน Internal | 1 ชุด — ผู้ประเมินภายใน (ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน) |
| แบบประเมิน External | 1 ชุด — ผู้ประเมินภายนอก (องค์กรภายนอก, คู่ค้า) |
| หมวดหมู่ (Aspects) | 6 หมวด ตามเกณฑ์ กนอ. |
| โครงสร้าง | evaluation → parts → aspects → questions → options |

### งานที่ต้องทำ

สร้าง Database Migration สำหรับ evaluations, parts, aspects, questions ผู้ว่าการ

Seed ข้อมูลคำถาม + ตัวเลือกทั้ง 2 ชุด (internal + external)

Admin UI: จัดการแบบประเมินผู้ว่าการผ่าน Admin panel

Assignment System: กำหนดว่าใครประเมินผู้ว่าการได้บ้าง

ทดสอบ end-to-end flow

### Angle Weights สำหรับผู้ว่าการ

| Angle | น้ำหนัก |
| --- | --- |
| ผู้บังคับบัญชา (top) | 25% |
| ผู้ใต้บังคับบัญชา (bottom) | 25% |
| ประเมินตนเอง (self) | 10% |
| เพื่อนร่วมงาน (left) | 20% |
| องค์กรภายนอก (right) | 20% |

ประมาณชั่วโมงทำงาน: 16–24 ชั่วโมง

## Task 2 — Maintenance Agreement (MA) ระบบรายเดือน

วัตถุประสงค์: ดูแลระบบให้ stable ตลอดช่วง Live Evaluation (เม.ย.–พ.ค.)

### บริการที่ครอบคลุม

| บริการ | ความถี่ |
| --- | --- |
| Monitor Hostinger (CPU, RAM, PHP Workers) | ทุกวัน |
| Database Backup | ทุกสัปดาห์ |
| Security Patches (Laravel, dependencies) | เมื่อมี update สำคัญ |
| Performance Tuning (query optimization, cache) | เมื่อจำเป็น |
| Bug Fix (non-critical) | ภายใน 48 ชั่วโมง |
| Bug Fix (critical — ระบบใช้ไม่ได้) | ภายใน 4 ชั่วโมง |
| Hostinger Config Optimization | ครั้งแรก one-time setup |

### Hostinger Server Specs (ที่มีอยู่)

Disk Space  : 300 GB        เพียงพอมาก
RAM         : 12,288 MB     รองรับ Laravel + DB + Queue ได้ดี
CPU Cores   : 6             รองรับ concurrent users สูง
PHP Workers : 300           ไม่ติด bottleneck
Max Process : 600           Queue jobs รองรับได้
Bandwidth   : Unlimited     ไม่ต้องห่วงเรื่อง traffic

ประมาณชั่วโมงทำงาน: 8–16 ชั่วโมง/เดือน

## Task 3 — ระบบ External Organization Login + องศาขวา

วัตถุประสงค์: สร้างระบบให้องค์กรภายนอก (ไม่มีรหัสพนักงาน) สามารถเข้ามาประเมินผู้บริหาร/ผู้ว่าการ กนอ. ได้ พร้อมระบุได้ว่าผลมาจากองค์กรใด

### การตัดสินใจ: Access Code + QR Code Hybrid

| เหตุผล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ไม่พึ่ง 3rd Party | ไม่ต้องใช้ LINE API, SMS Gateway, SMTP |
| แจกได้ทุกช่องทาง | พิมพ์กระดาษ / LINE / SMS / งานประชุม |
| Tag Organization ชัดเจน | รหัสองค์กรฝังใน Code IEAT-[ORG]-XXXXXX |
| Report แยกตามองค์กร | รู้ว่าคะแนนมาจาก บริษัท A หรือ B |
| Revoke ได้ทันที | ถ้า code หลุด Admin ยกเลิกได้เลย |
| Dev เร็ว | ไม่มี OAuth flow ซับซ้อน ทันกำหนด Sprint 0 |

### รูปแบบ Access Code

Access Code : IEAT-[ORG_CODE]-[RANDOM_6]
ตัวอย่าง   : IEAT-BKKP-A7X3K2

  IEAT    = ชื่อระบบ (คงที่)
  BKKP    = รหัสย่อองค์กร (Admin กำหนด)
  A7X3K2  = รหัสเฉพาะบุคคล 6 ตัว (auto-generate)

QR Code    : https://[domain]/external/evaluate?token=IEAT-BKKP-A7X3K2

### รายละเอียดงานที่ต้องทำ

| รายการ | รายละเอียด | ชั่วโมง |
| --- | --- | --- |
| Database Migration | 3 ตารางใหม่ + ALTER answers | 4 |
| ExternalAuth Middleware | Session validation + route protection | 4 |
| ExternalEvaluatorController | Login, QR entry, Confirm, Dashboard, Evaluate, Submit | 16 |
| Admin: External Organizations | CRUD + org_code management | 8 |
| Admin: Access Codes | CRUD + Generate + Revoke + Regenerate | 12 |
| QR Code Generation | simplesoftwareio/simple-qrcode library | 4 |
| Print Card PDF | พิมพ์บัตรแจก | 4 |
| React Pages (External) | Login, Confirm, Dashboard, Evaluate | 14 |
| React Pages (Admin) | Org management, Code management | 10 |
| Report Integration | คะแนนแยกตามองค์กรใน AdminDashboard | 8 |
| Security | Rate limiting, session expiry, audit log | 4 |
| Testing | End-to-end ทุก flow | 8 |
| รวม |  | 96 ชั่วโมง |

ประมาณชั่วโมงทำงาน: 80–96 ชั่วโมง

## Task 4 — Adjust Workflow ระบบเก่า

วัตถุประสงค์: ปรับ workflow การใช้งานให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยไม่กระทบข้อมูลเก่า

### ปัญหาปัจจุบัน vs. การแก้ไข

| # | ปัญหาปัจจุบัน | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard ไม่ชัดว่าต้องทำอะไรก่อน-หลัง | Step-based UI (Step 1: ตนเอง → Step 2: คนอื่น) |
| 2 | ไม่รู้ว่า auto-save ทำงานหรือยัง | Save indicator + confirmation toast |
| 3 | ส่งแบบประเมินเสร็จแล้วไม่มี feedback ชัดเจน | Modal confirmation + summary page |
| 4 | Admin ต้อง assign ทีละคน (ช้า) | Bulk assignment: เลือกหลายคนพร้อมกัน |
| 5 | ไม่เห็นภาพรวม progress ของตัวเอง | Progress tracker ครบทุก assignment |
| 6 | หน้าจอซับซ้อน มีข้อมูลเยอะเกินไป | Clean layout, ซ่อนข้อมูลรอง |

ประมาณชั่วโมงทำงาน: 32–48 ชั่วโมง

## Task 5 — AdminDashboard ครบทุกระบบ

วัตถุประสงค์: ให้ AdminDashboard รองรับทุก evaluation type แบบ dynamic ไม่ hardcode eval IDs

### งานที่ต้องทำ

| รายการ | ชั่วโมง |
| --- | --- |
| Refactor Controller: ลบ hardcoded IDs ให้ dynamic | 12 |
| KPI Cards รองรับทุก eval type | 10 |
| Charts: แยก view ตาม grade group | 14 |
| Weighted Score: ถูกต้องทุก grade level | 10 |
| External Org section ใน Report | 12 |
| Export: ครบทุก eval type รวม ผู้ว่าการ + external | 14 |
| Individual Report: ทุก grade | 8 |
| UI Polish + Filter UX | 10 |
| Testing | 8 |
| รวม | 98 ชั่วโมง |

ประมาณชั่วโมงทำงาน: 80–100 ชั่วโมง

# 4. แผนการทำงาน — Developer 1 คน (OT Model)

## Sprint 0 — เร่งด่วน (1 มี.ค. – 6 มี.ค.) = 6 วัน | 22 ชม.

เป้าหมาย: ระบบพร้อมทดสอบ + ผู้ว่าการ eval ใช้งานได้

| สัปดาห์ | งาน | ชม. OT |
| --- | --- | --- |
| สัปดาห์ 1 (จ–ศ) | สร้าง Migration ผู้ว่าการ + Seed คำถาม + Admin UI | 12 |
| สัปดาห์ 1 (ส–อา) | Deploy + Config Hostinger + ทดสอบ Assignment | 10 |
| รวม |  | 22 |

## Sprint 1 — พัฒนาหลัก (7 มี.ค. – 6 เม.ย.) = 31 วัน | 92 ชม.

เป้าหมาย: External Access Code + Workflow ใหม่

| สัปดาห์ | งาน | ชม. OT |
| --- | --- | --- |
| สัปดาห์ 1 | External Organizations DB + Migration + Middleware | 22 |
| สัปดาห์ 2 | Admin: จัดการ Org + Access Codes + QR Generate | 22 |
| สัปดาห์ 3 | External Login/Confirm/Dashboard + Evaluation Form | 22 |
| สัปดาห์ 4 | User Dashboard Workflow redesign + Bulk Assignment | 20 |
| สัปดาห์ 4.5 | Testing + Bug fixes | 6 |
| รวม |  | 92 |

## Sprint 2 — AdminDashboard ครบระบบ (7 เม.ย. – 30 เม.ย.) = 24 วัน | 64 ชม.

เป้าหมาย: Dashboard ครบ + Production-ready

| สัปดาห์ | งาน | ชม. OT |
| --- | --- | --- |
| สัปดาห์ 1 | Refactor Controller (dynamic) + KPI Cards ทุก eval | 20 |
| สัปดาห์ 2 | Weighted Score ครบ + Charts + Filter | 20 |
| สัปดาห์ 3 | Export ครบทุก eval type + Individual Report | 18 |
| สัปดาห์ 3.5 | Security + Integration testing + Deploy | 6 |
| รวม |  | 64 |

## Sprint 3 — Live Evaluation + MA (1 พ.ค. – 31 พ.ค.) = 31 วัน | 10 ชม./เดือน

เป้าหมาย: ระบบ stable ตลอดช่วง Live

| รายการ | ความถี่ |
| --- | --- |
| Monitor Hostinger (CPU, RAM, PHP Workers) | ทุกวัน (5 นาที) |
| Database Backup verify | ทุกสัปดาห์ |
| Critical bug fix | ภายใน 4 ชั่วโมง |
| Non-critical bug fix | ภายใน 48 ชั่วโมง |

## Sprint 4 — Report Delivery (1–14 มิ.ย.) = 14 วัน | 14 ชม.

| รายการ | ชม. |
| --- | --- |
| Export ทดสอบกับ Live data จริงครบ | 4 |
| Dashboard Summary สำหรับ Progress Report 2 | 4 |
| PDF/Excel รายงานทุกกลุ่ม | 4 |
| UAT + ส่งมอบ | 2 |
| รวม | 14 |

5. ประเมินราคา — OT Model (Developer 1 คน)

## ฐานคำนวณ OT ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

| รายการ | การคำนวณ | อัตรา |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือน | — | 40,000 บาท/เดือน |
| ค่าจ้างรายวัน | 40,000 / 30 | 1,333.33 บาท/วัน |
| ค่าจ้างรายชั่วโมง | 1,333.33 / 8 | 166.67 บาท/ชม. |
| OT วันธรรมดา | 166.67 x 1.5 | 250 บาท/ชม. |
| ทำงานวันหยุด (ชม.ปกติ) | 166.67 x 1.0 (เพิ่มเติม) | 167 บาท/ชม. |
| OT วันหยุด (เกิน 8 ชม.) | 166.67 x 3.0 | 500 บาท/ชม. |

หมายเหตุ: ลูกจ้างรายเดือนทำงานวันหยุด ได้ค่าจ้างเพิ่ม 1 เท่า (มาตรา 62)

ล่วงเวลาวันหยุด ได้ 3 เท่า (มาตรา 63)

## ประมาณสัดส่วน OT แยกประเภท

| Sprint | รวม (ชม.) | OT วันธรรมดา (1.5x) | วันหยุด ปกติ (1x) | OT วันหยุด (3x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 22 | 12 | 8 | 2 |
| Sprint 1 | 92 | 50 | 28 | 14 |
| Sprint 2 | 64 | 40 | 18 | 6 |
| Sprint 4 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| รวม Dev | 192 | 112 | 58 | 22 |
| MA (4 เดือน) | 40 | 32 | 8 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 232 | 144 | 66 | 22 |

## คำนวณค่าตอบแทน OT

### งานพัฒนา (One-time) — 192 ชั่วโมง

| ประเภท OT | ชั่วโมง | อัตรา (บาท/ชม.) | ค่าตอบแทน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| OT วันธรรมดา (x1.5) | 112 | 250 | 28,000 |
| ทำงานวันหยุด ปกติ (x1.0 เพิ่ม) | 58 | 167 | 9,686 |
| OT วันหยุด (x3.0) | 22 | 500 | 11,000 |
| รวม One-time | 192 |  | 48,686 |

### MA — 40 ชั่วโมง (4 เดือน x 10 ชม.)

| ประเภท OT | ชั่วโมง | อัตรา (บาท/ชม.) | ค่าตอบแทน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| OT วันธรรมดา (x1.5) | 32 | 250 | 8,000 |
| ทำงานวันหยุด ปกติ (x1.0 เพิ่ม) | 8 | 167 | 1,336 |
| รวม MA | 40 |  | 9,336 |

## สรุปราคารวม Project (งวดงานที่ 3) — OT Model

| รายการ | ชั่วโมง | ค่าตอบแทน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| One-time Development | 192 ชม. | 48,686 |
| MA 4 เดือน (มี.ค.–มิ.ย.) | 40 ชม. | 9,336 |
| รวมทั้งสิ้น | 232 ชม. | 58,022 |
| ปัดเป็นเลขกลม |  | ~58,000 บาท |

# 6. Deliverables (สิ่งที่ส่งมอบ)

| # | Deliverable | กำหนดส่ง |
| --- | --- | --- |
| D1 | แบบประเมินผู้ว่าการ กนอ. (internal + external) บน production | 1 มี.ค. |
| D2 | ระบบ External Organization Login + ประเมินองศาขวา | 20 มี.ค. |
| D3 | Workflow ใหม่ (User Dashboard + Admin Bulk Assign) | 20 มี.ค. |
| D4 | AdminDashboard รองรับทุก eval type + Export ครบ | 31 มี.ค. |
| D5 | Production Server Config + Load Test Report | 31 มี.ค. |
| D6 | MA Report (เม.ย.–พ.ค.) — สรุปการดูแลระบบรายเดือน | ทุกสิ้นเดือน |
| D7 | Export/Report สำหรับ Progress Report 2 | 10 มิ.ย. |

# 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

## สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม

ข้อมูลคำถามแบบประเมินผู้ว่าการ กนอ. (ฉบับสมบูรณ์)

รายชื่อองค์กรภายนอกที่ต้องการเชิญประเมิน

Hostinger credentials สำหรับ deploy

Email server / SMTP credentials สำหรับส่ง invitation

## ข้อยกเว้นจาก Scope

การเพิ่มคำถามใหม่ในแบบประเมินที่มีอยู่แล้ว (ทำเองผ่าน Admin)

การออกแบบ Graphics / Branding ใหม่

การแปลภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย

การ integrate กับระบบ HR ภายนอก (ถ้ามี ต้องประเมินเพิ่ม)

## SLA (Service Level Agreement) — ช่วง Live Evaluation

| ประเภท | ตอบกลับ | แก้ไข |
| --- | --- | --- |
| Critical (ระบบล่ม, login ไม่ได้, data loss) | 2 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง |
| High (ฟีเจอร์หลักใช้ไม่ได้) | 4 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
| Medium (ฟีเจอร์รองมีปัญหา) | 8 ชั่วโมง | 48 ชั่วโมง |
| Low (UI เล็กน้อย, ปรับปรุง) | 24 ชั่วโมง | Sprint ถัดไป |

# 8. สรุป

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โครงการ | พัฒนาระบบการประเมิน 360 องศา กนอ. (Phase 3) |
| ระยะเวลา | 1 มี.ค. – 14 มิ.ย. 2569 (106 วัน) |
| ทีมพัฒนา | Developer 1 คน (ทำงานนอกเวลา OT) + AI-assisted |
| เงินเดือนฐาน | 40,000 บาท/เดือน |
| Tasks หลัก | 5 tasks + MA |
| ชั่วโมง OT รวม | 232 ชั่วโมง (192 dev + 40 MA) |
| ค่า OT รวม Project | ~58,000 บาท |
| ค่า OT เฉลี่ยต่อเดือน | ~14,500 บาท/เดือน (4 เดือน) |
| Authentication Approach | Account-based + External Organizations Table |
| Critical Deadline | 6 มีนาคม 2569 (ทดสอบระบบ) |

# 10. งานที่ดำเนินการแล้ว (Completed Work)

## 10.1 ระบบจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure Management)

สถานะ: Completed (23 ก.พ. 2569)

ระบบ CRUD สำหรับจัดการโครงสร้างองค์กรทั้ง 4 entities ผ่าน Admin Panel:

| Entity | Controller | หน้า React | Routes |
| --- | --- | --- | --- |
| สายงาน (Division) | AdminDivisionController | AdminDivisionIndex + Form | 6 routes |
| หน่วยงาน (Department) | AdminDepartmentController | AdminDepartmentIndex + Form | 6 routes |
| ตำแหน่ง (Position) | AdminPositionController | AdminPositionIndex + Form | 6 routes |
| ฝ่าย (Faction) | AdminFactionController | AdminFactionIndex + Form | 6 routes |

ฟีเจอร์ที่ครอบคลุม:

CRUD ครบ (สร้าง, ดู, แก้ไข, ลบ) ทุก entity

ค้นหา + Pagination (10 รายการ/หน้า)

Filter by parent entity

Data integrity protection (ป้องกันลบ entity ที่มีสมาชิก)

Dark mode support + Breadcrumb navigation + Toast notifications

## 10.2 ระบบรายงานและ Export (Report & Export System)

สถานะ: Completed

AdminEvaluationReport.tsx — Dashboard, Analytics, Reports, Exports 4 views

Export Excel: Comprehensive, Executive, Employee, Self-Evaluation, Detailed Data, Individual, Weighted, Raw Data

Export PDF: Individual, Comprehensive

API endpoints: Dashboard data, Completion stats, Real-time data, Individual angle report

## 10.3 ระบบจัดการ Assignment (Assignment Management)

สถานะ: Completed

Admin สามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ evaluation assignments

Bulk operations (สร้าง/ลบหลายรายการ)

Analytics + Export

────────────────────────────────────────────────────────────

เอกสารนี้จัดทำเมื่อ 1 มีนาคม 2569 (ปรับปรุง 7 มีนาคม 2569)

ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้หาก scope มีการเปลี่ยนแปลงหลังเริ่มงาน